北京怀柔科学城生命科学产业创新研究院

与

北京大学医学部

之

门户网站系统建设

服务合同

委托人（甲方）：北京怀柔科学城生命科学产业创新研究院

受托人（乙方）：北京大学医学部

服务合同

甲方：北京怀柔科学城生命科学产业创新研究院

单位地址：北京市怀柔区永乐北二街9号院5号楼3层301室-1

法定代表人：黄韶辉

联系人：宋星

联系方式：13910123637

乙方：北京大学医学部

单位地址：北京市海淀区学院路38号

法定代表人/委托代理人：王嘉东

联系人：刘振明

联系方式：13311134423

鉴于甲方委托乙方就“门户网站系统建设”项目提供技术服务，并支付相应报酬。双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同信守。

第一条 定义与解释

  - 服务内容：指本合同附件一《门户网站系统建设需求方案与交付清单》 所明确约定的，由乙方为甲方实施的门户网站系统建设相关的技术开发、系统部署及运维服务。

  - 交付成果：指乙方根据本合同约定向甲方交付的软件系统、文档、数据及其他列于附件一中的所有产出物。

  - 背景知识产权：指任一方在本合同签订前独立开发或合法拥有的，并在履行本合同过程中所使用或嵌入至交付成果中的知识产权、专有技术。
1.4 前景知识产权：指乙方在履行本合同过程中，独立开发产生的新的知识产权成果。

第二条 服务内容、要求与交付

  - 乙方应根据本合同及其附件一的约定，完成数字化平台的建设工作。

交付时间安排

* 初步方案与设计评审：本合同生效后 30 日内。
* 中期成果交付：本合同生效后 80 日内。
* 系统上线试运行：本合同生效后 90 日内。
* 最终成果交付与验收：本合同生效后 120 日内。
2.3 乙方应确保交付成果符合附件一约定的功能与性能标准。

第三条 合同价款与支付方式

3.1 本合同价款为人民币贰拾万元整（¥200,000.00），该价款为含税价格，乙方应向甲方开具符合规定的增值税发票。

3.2 支付方式：

* 第一期款项：本合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的70%，即人民币拾肆万元整（¥140,000.00）。

* 第二期款项：项目最终验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币陆万元整（¥60,000.00）。

3.3 乙方收款账户信息：

开户名：北京大学医学部

开户行：工行北京东升路支行

账　号：0200006209089112565

第四条 知识产权

4.1 背景知识产权：双方各自保留对其背景知识产权的所有权。乙方为实现本合同目的，授予甲方一项于本项目范围内使用其背景知识产权的免费、不可转让的许可。

4.2 前景知识产权：项目执行过程中产生的前景知识产权，由甲方享有所有权。甲方有权自主决定该等知识产权的转让、许可、作价入股及收益分配等相关事宜，无需取得乙方的书面同意。乙方可在本项目合作范围内无偿使用该等知识产权，未经甲方书面授权，不得擅自将该等知识产权对外转让、许可或用于本项目之外的其他商业用途。

4.3 署名权与使用权：乙方有权在交付成果上进行署名，并保留用于教学、科研、项目申报及评奖的权利。甲方在支付全部合同价款后，获得交付成果（包括软件系统、文档等）的永久使用权。

4.4 合规条款：双方确认，本合同履行过程中，未经北京大学医学部书面授权，甲方不得在任何市场推广或宣传中利用北京大学、北京大学医学部及其下属单位、专家、学者的名义和形象作证明。

第五条 验收

5.1 验收应依据本合同及附件一的标准，分阶段进行。

5.2 乙方完成最终交付后，应书面通知甲方启动验收。甲方应在收到通知后10个工作日内组织验收。

5.3 验收合格的，双方应签署《验收确认书》。如甲方认为存在缺陷，应出具书面说明并具体列明不合格之处。乙方应及时予以修正并再次提交验收。

5.4 若甲方在收到乙方验收通知后，无正当理由未在约定时间内组织验收或未出具书面验收意见，则视为验收通过。

第六条 保密义务

6.1 本合同所称“保密信息”包括甲方提供的各类数据资料、乙方在服务过程中知悉的甲方未公开信息以及本合同内容本身。

6.2 双方均应对保密信息承担保密责任，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。此保密义务在本合同终止后持续五年。

6.3 如根据法律法规或司法、行政命令必须披露，接收方应在披露前合理通知提供方。

第七条 违约责任

7.1 甲方逾期支付合同款项的，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日的，乙方有权暂停后续工作或单方解除合同。

7.2 乙方逾期交付的，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价款的10%。

7.3 任何一方违反本合同项下义务，给对方造成损失的，应赔偿由此产生的直接经济损失。乙方在本合同项下所承担的累计赔偿责任总额，不应超过本合同的总价款

第八条 不可抗力

因地震、台风、洪水、战争、政府行为等不可抗力导致合同无法履行的，受影响方应及时通知对方，并提供相关证明，可相应免除违约责任。不可抗力事件持续超过30日的，任何一方有权解除合同。

第九条 争议解决

双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 其他

10.1 本合同附件一《数字化平台建设需求方案与交付清单》为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.2 本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

10.3 本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执肆份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：北京怀柔科学城生命科学产业创新研究院 | 乙方（盖章）：北京大学医学部 |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |